UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ	                    Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

Số: 3113 /QĐ-UBND                   Thanh Hóa, ngày  06  tháng  9  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên

Pù Hu, giai đoạn 2011-2015

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng; Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mời 5 triệu ha rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ-BNN-KL ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt đề án "Chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, giai đoạn 2008-2020; Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên;

Căn cứ Quyết định số 2755/2007/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2008-2015;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ về việc phờ duyệt dự ỏn đầu tư xõy dựng khu BTTN Pự Hu giai đoạn 2006 – 2010; Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ về việc Phờ duyệt Quy hoạch phỏt triển hạ tầng du lịch Khu bảo tồn thiờn nhiờn Pự Hu giai đoạn 2008-2015;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/9/2008 của giỏm đốc Sở NN&PTNT Thanh Hoỏ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Khu BTTN Pự Hu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1491/SKHĐT-KTNN ngày 23/8/2010 về việc Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu giai đoạn 2011-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch đầu tư phát triển khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu giai đoạn 2011-2015.

2. Chủ trì thực hiện: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

3. Phạm vi và quy mô:

- Phạm vi: Khu BTTN Pù Hu trên đơn vị hành chính của 11 xã thuộc 2 huyện Quan Hoá (10 xã) và Mường Lát (1 xã).

- Quy mô: Diện tích của Khu BTTN Pù Hu là 27.502,89 ha; trong đó: rừng đặc dụng 23.149,45 ha; rừng sản xuất 4.353,44 ha.

- Phân khu chức năng:

+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Diện tích 10.573,72 ha, thuộc địa bàn 5 xã: Trung Lý, Hiền Chung, Nam Tiến, Phú Sơn và Trung Thành.

+ Phân khu phục hồi sinh thái: Diện tích 12.253,23 ha, thuộc địa bàn 10 xã: Hiền Chung, Hiền Kiệt, Nam Tiến, Phú Sơn, Phú Xuân, Phú Thanh, Thanh Xuân, Thiên Phủ, Trung Sơn và Trung Thành.

+ Phân khu hành chính dịch vụ: Diện tích 322,5 ha, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà làm việc và du lịch sinh thái,… thuộc xã Hiền Chung và Hồi Xuân.

* Vùng đệm: Diện tích trên 54.000 ha, nằm trên địa bàn 11 xã của 2 huyện  Quan Hoá và Mường Lát.

4. Mục tiêu:

- Bảo vệ an toàn diện tích rừng đặc dụng hiện có, ngăn chặn các mối nguy cơ đe doạ đến tài nguyên rừng đặc dụng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng trên núi đất đai cao, đặc biệt là bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật quý hiếm; đảm bảo tính năng phòng hộ đầu nguồn cho lưu vực sông Mã, cung cấp nước cho 2 nhà máy thuỷ điện Trung Sơn và Hồi Xuân.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, thu hút được cộng đồng dân cư tham gia vào công tác bảo tồn thiên nhiên, thông qua các chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đệm hỗ trợ đồng bào các dân tộc địa phương và người Mông di cư tự do từng bước cải thiện đời sống góp phần bảo vệ, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng vùng biên giới.

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm đang có nguy cơ đe dọa cao; phục hồi các diện tích rừng kém chất lượng.

- Phát triển du lịch cộng đồng gắn với thiên nhiên theo hướng bền vững.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và nghiên cứu khoa học.

5.  Nhiệm vụ.

5.1. Chương trình bảo vệ rừng:

- Bố trí lực lượng phục trách đến từng tiểu khu rừng, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có. Xây dựng các tuyến tuần tra rừng cố định tại các khu rừng có nguy cơ đe doạ cao về khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật rừng trái phép; xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra ngăn chặn triệt để việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ trái phép; kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở các bản người Mông nhằm ngăn chặn việc cháy rừng và xâm lấn đất rừng đặc dụng để sản xuất nương rẫy trái phép.

- Rà soát cột mốc ranh giới Khu bảo tồn, sửa chữa và nâng cấp các cột mốc; xây dựng các công trình PCCCR, tổ chức diễn tập chữa cháy rừng.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR cho nhân dân thông qua họp thôn bản, trên hệ thống loa truyền thanh, ký cam kết; xây dựng tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ bướm; rà soát, sửa đổi quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn (bản) phù hợp với tình hình thực tế, hướng dẫn thôn bản tổ chức thực hiện quy ước; tập huấn nghiệp vụ BVR và PCCCR cho chính quyền cấp xã và các tổ đội BVR. Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích về bảo vệ rừng và sử dụng tài nguyên rừng cho 53 thôn bản giáp ranh, giao khoán bảo vệ 17.574 ha rừng đặc dụng và 1.418 ha rừng sản xuất cho các hộ gia đình sinh sống ở vùng đệm.

- Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc trạm Kiểm lâm Tà Cóm. Mua sắm các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ rừng: 6 máy định vị GPS, 12 chiếc loa cầm tay, 8 ống nhòm, 5 xe máy, 10 máy thổi gió, 5 máy cắt thực bì, 8 bộ võng bạt, các dụng cụ chữa cháy và tuần tra rừng khác.

5.2. Chương trình phục hồi sinh thái:

- Thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 5.000 ha; khoanh nuôi có trồng bổ sung 100 ha; chăm sóc bảo vệ Vườn thực vật 100 ha và chăm sóc rừng trồng 100 ha; nhằm phục hồi các diễn thế rừng tự nhiên.

- Cải tạo vườn ươm tại bản Khằm, xã Hồi Xuân đủ khả năng để sản xuất cây giống chất lượng cao, phục vụ cho việc trồng rừng.

5.3. Chương trình kinh tế - xã hội:

- Tổ chức cho nhân dân địa phương trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147/QĐ-TTg: trồng rừng mới 7.521,18 ha; cải tạo rừng nghèo kiệt 4.822,08 ha.

- Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh, Trạm khuyến nông huyện tổ chức 24 cuộc tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng đất có hiệu quả; tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản cho Ban quản lý 65 thôn (bản), chính quyền của 11 xã vùng đệm. Quy hoạch sử dụng đất cho 13 bản đồng bào dân tộc Mông, xã Trung Lý; Tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc và triển khai 3 mô hình canh tác trên đất dốc tại các bản đồng bào dân tộc Thái, Mông ở vùng đệm.

- Thu hút người dân tham gia vào các hoạt động bảo tồn thông qua việc xây dựng mô hình cộng đồng quản lý; tổ chức khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng đặc dụng; Xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển gia tiến bộ kỹ thuật gồm: 02 mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng, mô hình trồng rau sạch tại 20 thôn bản, 04 mô hình ao cá, nhân rộng mô hình canh tác bền vững trên đất dốc ra 10 bản, 01 mô hình trồng cây thuốc Nam, 05 mô hình chăn nuôi lợn lai, 05 mô hình nuôi Gà dưới tán rừng luồng, 01 mô hình chăn nuôi Dê, Bò sinh sản cải thiện chất lượng con giống.

- Xây dựng 05 cầu qua suối tại 05 bản, 10 đập thuỷ lợi nhỏ, hỗ trợ 12 km đường ống dẫn nước phục vụ khai hoang lúa nước và nâng cấp hệ thống thuỷ lợi nhỏ tại 15 thôn bản vùng đệm.

- Xây dựng Dự án mô hình trồng rừng thay thế hiện trạng Le tại xã Trung Lý huyện Mường Lát với diện tích dự kiến 30 ha.

5.4. Chương trình nghiên cứu khoa học:

- Điều tra, lập danh mục động thực vật, đánh giá đa dạng sinh học để xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng Khu bảo tồn; xây dựng cuốn sách và bản đồ phân bố động thực vật của khu bảo tồn.

- Xây dựng hệ thống giám sát về đa dạng sinh học một số loài động thực vật chỉ thị, quý hiếm của khu bảo tồn trong đó như Bò tót, Vượn, Gấu, Thông tre, Sến mật, Vàng tâm, Chò chỉ, …), thực hiện dự án Bảo tồn 2 loài quý hiếm Gà lôi trắng, gà tiền.

- Bổ sung hoàn thiện hồ sơ quản lý 39 tiểu khu, xây dựng 39 ô tiêu chuẩn định vị để theo dõi, đánh giá diễn thế của rừng; sưu tầm các tiêu bản động thực vật phục vụ việc nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng hoàn chỉnh Vườn thực vật (trồng hàng rào, trồng vườn thực vật (67 ha). Xây dựng hệ thống đường trong vườn, hàng rào dây thép gai và nhà lưới, đóng biển tên cây trong vườn thực vật.

- Điều tra lâm sản ngoài gỗ, đánh giá nhu cầu đề xuất giải pháp quản lý và xây dựng 02 mô hình trồng các loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao.

- Đánh giá tác động của các công trình thuỷ điện Trung Sơn, Hồi Xuân đến phân bố của các loài động vật tại Khu BTTN Pù Hu.

5.5. Chương trình Du lịch sinh thái:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng du lịch khu BTTN Pù Hu giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 220/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh; khôi phục ngành nghề truyền thống: đan lát, làm đồ lưu niệm từ cây Luồng tại bản Bút xã Nam Xuân, dệt thổ cẩm tại Bản En xã Phú Thanh; trang cấp thiết bị phục vụ quản lý du lịch.

- Xây dựng 04 mô hình du lịch du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ thiên nhiên tại bản 04 bản vùng đệm: bản En – Phú Thanh; bản Tai Giác – Phú Sơn; bản Yên - Hiền Chung và bản Chiềng – Trung Sơn; Tập huấn kỹ năng làm du lịch cho 80 hộ dân 04 bản vùng đệm.

- Quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch của Khu bảo tồn trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng việc xây dựng các bảng tuyên truyền quảng bá du lịch tại Khu BTTN; thiết kế, in ấn poster, tờ rơi …

5.6. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Xây dựng trạm biến áp 150 KVA, sửa chữa nâng cấp khu nhà làm việc, xây dựng khu nhà ở công vụ cho cán bộ tại văn phòng Ban ở bản Khằm xã Hồi Xuân.

- Xây dựng trụ sở văn phòng 2 tại bản Yên xã Hiền Chung gồm: khu hội nghị hội thảo, nhà bảo tàng, trung tâm nghiên cứu khoa học, nhà ở cho cán bộ công chức. Xây dựng Trung tâm tuyên truyền và giáo dục môi trường.

- Hệ thống đường nội bộ và hàng rào thép gai vườn thực vật.

- Mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý.

6. Khái toán vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 197.746 triệu đồng; trong đó:

- Vốn đã được phê duyệt: 	                 119.328 triệu đồng.

- Vốn đề nghị phê duyệt mới:                       78.418 triệu đồng.

* Phân theo hạng mục đầu tư:

- Chi phí hoạt động thường xuyên:	         14.500 triệu đồng.

- Chương trình bảo vệ rừng:		         15.301 triệu đồng.

- Chương trình phục hồi sinh thái:	           3.700  triệu đồng

- Chương trình nghiên cứu khoa học:               7.185 triệu đồng

- Chương trình Du lịch sinh thái.	          64.185 triệu đồng.

- Chương trình kinh tế xã hội:                        67.675 triệu đồng

- Xây dựng cơ sở hạ tầng:    		         25.800  triệu đồng.

* Phân theo nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách địa phương:			          31.632 triệu đồng.

- Trung ương hỗ trợ có mục tiêu:	          98.956 triệu đồng.

- Huy động hợp pháp khác: 	                    67.158 triệu đồng.

* Phân theo tiến độ đầu tư:

- Năm 2011:	26.581 triệu đồng.

- Năm 2012:	71.005 triệu đồng.

- Năm 2013:	36.848 triệu đồng.

- Năm 2014:	33.538 triệu đồng.

- Năm 2015:	29.773 triệu đồng.

(Chi tiết có các phụ biểu kèm theo)

7. Thời gian thực hiện: 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015)

8. Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư; hàng năm lập kế hoạch vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Chủ đầu tư) căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; hàng năm xây dựng kế hoạch nội dung công việc cụ thể, lập dự toán gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, định kỳ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND huyện Quan Hóa, UBND huyện Mường Lát và các Sở, Ngành chức năng có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kịp thời phát hiện những bất hợp lý, sai phạm trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về nguồn vốn  thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Lưu: VT, NN (2).

(Trực95.KehoachPuHu)

Trịnh Văn Chiến (đã ký)

| Phụ biểu 1: |
| --- |
| TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU BTTN PÙ HU, GIAI ĐOẠN 2011-2015 |
| (Kốm theo Quyết định số: 3113 /QĐ-UBND ngày 06 /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ) |
| Đơn vị tính: triệu đồng |
| Số TT | Nội dung đầu tư | Kinh phớ thực hiện | Ghi chỳ |
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  | NSĐP | NSTW | Vốn khỏc |  |
|  | Tổng số | 197.746 | 31.632 | 98.956 | 67.158 |  |
| I | Chi hoạt động thường xuyờn | 14.500 | 14.500 |  |  |  |
| 1 | Chi cho hoạt động thường xuyờn | 14.500 | 14.500 |  |  |  |
| II | Chương trỡnh bảo vệ rừng | 15.301 | 2.812 | 11.921 | 568 |  |
| 1 | Nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng kiểm lâm, chính quyền các xó vựng đệm và lực lượng tổ đội QLBVR của thụn bản vựng đệm thuộc Khu bảo tồn thiờn nhiờn Pự Hu | 730 | 510 |  | 220 |  |
| - | Tập huấn nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn, KLV phụ trỏch tiểu khu về thực thi phỏp luật QLBVR; cụng tỏc kiểm tra xử lý vi phạm … | 175 | 70 |  | 105 |  |
| - | Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tổ đội QLBVR thôn bản; | 150 | 60 |  | 90 |  |
| - | Xõy dựng chương trỡnh phối hợp với chớnh quyền cỏc xó vựng đệm (xây dựng chương trỡnh phối hợp và tổ chức hội nghị triển khai) | 55 | 55 |  |  |  |
| - | Xõy dựng Kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR ở cỏc bản người Mụng xó Trưng Lý huyện Mường Lỏt | 250 | 250 |  |  |  |
| - | Khảo sỏt vựng trọng điểm cháy đến từng lô rừng; xây dựng kế hoạch PCCCR và quản lý nương rẫy và tổ chức thực hiện; | 50 | 50 |  |  |  |
| - | Xõy dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý sỳng săn, quản lý động vật hoang dó. | 50 | 25 |  | 25 |  |
| 2 | Mua sắm cỏc dụng cụ thiết bị, phương tiện chuyờn dựng cho lực lượng Kiểm lõm thực hiện cụng tỏc bảo vệ rừng, PCCCR. | 958 | 560 | 130 | 268 |  |
| - | Xe gắn mỏy | 130 | 130 |  |  |  |
| - | Loa cầm tay | 30 |  | 30 |  |  |
| - | Ống nhũm | 40 | 40 |  |  |  |
| - | GPS | 48 |  |  | 48 |  |
| - | Vừng, bạt, mựng | 20 | 20 |  |  |  |
| - | Mỏy thổi giú | 140 | 70 |  | 70 |  |
| - | Mỏy cắt thực bỡ | 50 | 50 |  |  |  |
| - | Cỏc dụng cụ khỏc | 500 | 250 | 100 | 150 |  |
| 3 | Xõy dựng cỏc cụng trỡnh phục vụ cho cụng tỏc BVR và PCCCR: | 2.093 | 420 | 1.673 |  |  |
| - | Chũi canh lửa cố định; | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| - | Bảng tuyờn truyền; | 450 | 240 | 210 |  |  |
| - | Biển bỏo cấm lửa, | 80 |  | 80 |  |  |
| - | Đường ranh cản lửa đường băng trắng. | 180 | 180 |  |  |  |
| - | Trồng băng xanh cản lửa (28,4 km) | 383 |  | 383 |  |  |
| 4 | Tuyờn truyền nõng cao nhận thức cho người dõn: | 652 | 572 |  | 80 |  |
| - | Hội nghị tuyờn truyền; | 106 | 106 |  |  |  |
| - | Xõy dựng cỏc tài liệu tuyờn truyền về BVR, PCCCR và cụng tỏc Bảo tồn thiờn nhiờn; | 160 | 80 |  | 80 |  |
| - | Cam kết về BVR, PCCCR đến các hộ gia đỡnh; | 133 | 133 |  |  |  |
| - | Hướng dẫn, bổ sung quy ước BV&PTR cho phự hợp với thực tế hiện nay | 53 | 53 |  |  |  |
| - | Diễn tập chữa chỏy rừng | 200 | 200 |  |  |  |
| 5 | Hệ thống thụng tin liờn lạc, Điện và pin mặt trời cho Trạm KL Tà Cúm | 650 | 650 |  |  |  |
| 6 | Sữa chữa, cắm bổ sung mốc giới. | 100 | 100 |  |  |  |
| - | Sữa chữa mốc giới | 20 | 20 |  |  |  |
| - | Cắm bổ sung mốc giới | 50 | 50 |  |  |  |
| - | Xây dựng bản đồ mốc giới | 30 | 30 |  |  |  |
| 7 | Khoỏn bảo vệ rừng: | 8.700 |  | 8.700 |  |  |
| 8 | Khoỏn bảo vệ rừng sản xuất (rừng giàu, rừng trung bỡnh) theo Nghị quyết 30a | 1.418 |  | 1.418 |  |  |
| III | Chương trỡnh nghiờn cứu khoa học | 7.185 | 5.000 | 585 | 1.600 |  |
| 1 | Xõy dựng chương trỡnh giỏm sỏt một số loài động vật, thực vật chỉ thị, quý hiếm trong khu bảo tồn (ĐV: 1 DA, TV: 1 DA) | 1.600 | 1.600 |  |  |  |
| 2 | Theo dừi sinh trưởng, phỏt triển Vườn thực vật, điều chỉnh tổ thành và nõng cấp VTV | 800 | 800 |  |  |  |
| 3 | Điều tra lâm sản ngoài gỗ, đánh giá nhu cầu đề xuất giải pháp quản lý và xõy dựng 02 mụ hỡnh trồng cỏc loỏi lõm sản ngoài gỗ cú giỏ trị kinh tế cao | 600 | 600 |  |  |  |
| 4 | Đánh giá tác động của các công trỡnh thuỷ điện Trung Sơn, Hồi Xuân đến phân bố của các loài động vật tại Khu BTTN Pự Hu. | 700 | 300 |  | 400 |  |
| 5 | Tạo giống cây bản địa (Phay sừng) và trồng cải tạo rừng Luồng | 800 | 800 |  |  |  |
| 6 | Bảo tồn 2 loài quý hiếm Gà lụi trắng, gà tiền tại khu bảo tồn | 900 | 900 |  |  |  |
| 7 | Điều tra ĐDSH, lập danh lục động, thực vật khu bảo tồn | 1.200 |  |  | 1.200 |  |
| 8 | Xõy dựng 39 ụ tiờu chuẩn định vị, tổ chức theo dừi, đánh giá diễn thế rừng | 585 |  | 585 |  |  |
| IV | Chương trỡnh xõy dựng cơ sở hạ tầng | 25.800 | 7.400 | 12.100 | 6.300 |  |
| 1 | Xây dựng trạm biến áp 150 KVA cho văn phũng Ban tại bản Khằm xó Hồi Xuõn. | 500 | 500 |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa, nõng cấp khu làm việc tại bản Khằm xó Hồi Xuõn; | 900 | 900 |  |  |  |
| 3 | Xõy dựng nhà ở cho cỏn bộ VP tại bản Khằm xó Hồi Xuõn, văn phũng hạt Kiểm lõm | 1.700 | 1.700 |  |  |  |
| 4 | Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản lý | 2.200 | 1.800 |  | 400 |  |
| - | ễ tụ con | 1.200 | 1.200 |  |  |  |
| - | Mỏy vi tớnh, thiết bị chuyờn dựng | 1.000 | 600 |  | 400 |  |
| 5 | Xây dựng trụ sở văn phũng 2 tại bản Yờn xó Hiền Chung gồm: khu hội nghị hội thảo, nhà bảo tàng, trung tõm nghiờn cứu khoa học, nhà ở cho cỏn bộ cụng chức. | 16.000 | 2.500 | 10.000 | 3.500 |  |
| 6 | Trung tõm tuyờn truyền và giỏo dục mụi trường | 1.500 |  |  | 1.500 |  |
| 7 | Hệ thồng đường nội bộ VTV, Hàng rào thộp gai VTV | 3.000 |  | 2.100 | 900 |  |
| V | Chương trỡnh phục hồi sinh thỏi | 3.700 |  | 3.700 |  |  |
| 1 | Dự ỏn 661 (1998 - 2015 ) | 3.100 |  | 3.100 |  |  |
| - | Khoanh nuụi xỳc tiến tỏi sinh tự nhiờn: | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| - | Khoanh nuụi cú trồng bổ sung: | 50 |  | 50 |  |  |
| - | Chăm sóc và BV Vườn thực vật: | 450 |  | 450 |  |  |
| - | Chăm sóc rừng trồng: | 100 |  | 100 |  |  |
| 2 | Cải tạo vườn ươm tại bản Khằm xó Hồi Xuõn đủ khả năng để sản xuất cây giống chất lượng cao phục vụ cho việc trồng rừng. | 600 |  | 600 |  |  |
| VI | Chương trỡnh du lịch sinh thỏi | 64.185 |  | 17.300 | 46.885 |  |
| 1 | Xõy dựng trung tõm du khỏch | 14.650 |  | 5.300 | 9.350 |  |
| - | Xõy dựng khỏch sạn 2* | 7.500 |  |  | 7.500 |  |
| - | Khu hướng dẫn thể thao mạo hiểm | 500 |  |  | 500 |  |
| - | Bói cắm trại | 100 |  |  | 100 |  |
| - | Mụ hỡnh nhà sàn truyền thống | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| - | Trung tâm cứu hộ động vật hoang dó | 800 |  | 800 |  |  |
| - | Trung tõm nghiờn cứu khoa học | 2.000 |  | 2.000 |  |  |
| - | Khu bộ phận quản lý | 2.500 |  | 2.500 |  |  |
| - | Đào tạo nhõn viờn | 250 |  |  | 250 |  |
| 2 | Xõy dựng trung tõm thụng tin du khỏch | 5.000 |  |  | 5.000 |  |
| - | Nhà trung tõm | 4.000 |  |  | 4.000 |  |
| - | Bói đỗ xe công cộng, bói đỗ xe dịch vụ vận chuyển | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 3 | Đường bậc đá leo núi, đường mũn diễn giải | 12.900 |  |  | 12.900 |  |
| - | Đường lờn cỏc hang đá, thác nước | 3.000 |  |  | 3.000 |  |
| - | Đường mũn diẽn giải xuyờn đỉnh Pự Hu | 6.900 |  |  | 6.900 |  |
| - | Đường mũn, đường bậc đá nối các bản lờn hồ Pha Đay | 3.000 |  |  | 3.000 |  |
| 4 | Xõy dựng bến thuyền du lịch | 2.500 |  |  | 2.500 |  |
| 5 | Tại cỏc bản làng | 4.000 |  |  | 4.000 |  |
| - | Cỏc nhà sàn sinh thỏi ở cỏc bản làng | 2.500 |  |  | 2.500 |  |
| - | Khu vệ sinh | 250 |  |  | 250 |  |
| - | Hệ thống cấp nước sạch | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| - | Trạm hạ ỏp | 75 |  |  | 75 |  |
| - | Đào tạo kỹ năng dịch vụ du lịch | 175 |  |  | 175 |  |
| 6 | Các điểm dừng chân trong rừng | 320 |  |  | 320 |  |
| 7 | Đường vào trung tõm du khỏch tại bản Yờn (Đường cấp VI) | 12.000 |  | 12.000 |  |  |
| 8 | Hỗ trợ khôi phục văn hoá dân gian, ngành nghề truyền thống | 500 |  |  | 500 |  |
| 9 | Hệ thống điện | 7.140 |  |  | 7.140 |  |
| - | Đường dây trung thế 35KV | 7.000 |  |  | 7.000 |  |
| - | Trạm biến ỏp 35/0,4-560 KVA | 140 |  |  | 140 |  |
| 10 | Khu xử lý nước cấp | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 11 | Trung tõm thu phỏt súng (50KW) | 500 |  |  | 500 |  |
| 12 | Xõy dựng 04 mụ hỡnh du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ thiờn nhiờn tại cỏc bản vựng đệm | 3.200 |  |  | 3.200 |  |
| 13 | Tập huấn kỹ năng làm du lịch cho cỏc hộ gia đỡnh cỏc bản vựng đệm | 200 |  |  | 200 |  |
| 14 | Quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch của Khu bảo tồn trờn cỏc phương tiện thụng tin đại chúng | 275 |  |  | 275 |  |
| VI | Chương trỡnh dõn sinh kinh tế xó hội | 67.075 | 1.920 | 53.350 | 11.805 |  |
| 1 | Tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng đất có hiệu quả…; tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản cho ban quản lý 59 thôn (bản), chính quyền của 11 xó vựng đệm | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 2 | Xõy dựng cỏc mụ hỡnh trỡnh diễn | 3.840 | 800 |  | 3.040 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh canh tỏc trờn đất dốc tại các bản đồng bào dõn tộc Thỏi, H'Mụng vựng đệm khu bảo tồn | 1.500 | 500 |  | 1.000 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh quản lý rừng dựa vào cộng đồng. | 500 |  |  | 500 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh trồng rau sạch tại 20 thụn bản vựng đệm | 300 |  |  | 300 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh nuụi cỏ | 240 |  |  | 240 |  |
| - | Xõy dựng 'Mụ hỡnh' nuụi Gà dưới tỏn rừng Luồng tại Cộng đồng địa phương | 500 | 300 |  | 200 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi Dờ, Bũ sinh sản. | 600 |  |  | 600 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh nuụi lợn rừng | 200 |  |  | 200 |  |
| 3 | Xõy dựng cầu qua suối tại cỏc bản vựng đệm. | 425 |  |  | 425 |  |
| 4 | Xõy dựng cỏc cụng trỡnh thuỷ lợi phục vụ cho tưới tiờu và khai hoang lỳa nước | 13.840 |  | 6.500 | 7.340 |  |
| - | Xây dựng đập thuỷ lợi nhỏ | 9.400 |  | 5.000 | 4.400 |  |
| - | Nõng cấp hệ thống thuỷ lợi nhỏ tại 15 thụn bản vựng đệm | 3.000 |  | 1.500 | 1.500 |  |
| - | Xây dựng đường ống dẫn nước phục vụ khai hoang lúa nước | 1.440 |  |  | 1.440 |  |
| 5 | Mụ hỡnh trồng rừng thõm canh (Xoan, trẩu) tại xó Trung Lý | 800 |  | 800 |  |  |
| 6 | Dự ỏn trồng rừng sản xuất QĐ/147 | 45.600 |  | 45.600 |  |  |
| - | Trồng rừng mới: | 36.000 |  | 36.000 |  |  |
| - | Cải tạo rừng nghốo kiệt: | 9.600 |  | 9.600 |  |  |
| 7 | Xõy dựng mụ hỡnh trồng rừng thay thế cõy Le tại xó Trung Lý huyện Mường Lỏt (mỗi mụ hỡnh 10 ha) | 450 |  | 450 |  |  |
| 8 | Quy hoạch sử dụng đất cho các bản đồng bào dõn tộc H'Mụng, xó Trung Lý | 520 | 520 |  |  |  |
| 9 | Xõy dựng mụ hỡnh trồng cõy thuốc Nam tại cỏc bản vựng đệm | 600 | 600 |  |  |  |
| Ghi chú: Tổng kinh phí thực hiện nêu trên chỉ là mức khái toán. Trên cơ sở kế hoạch đợc duyệt, Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu lập kế hoạch vốn chi tiết hàng năm trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để tổ chức thực hiện. |

| Phụ biểu 2: |
| --- |
| TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHU BTTN PÙ HU, GIAI ĐOẠN 2011-2015 |
| (Kốm theo Quyết định số: 3113 /QĐ-UBND ngày 06 /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoỏ) |
| Đơn vị tính: triệu đồng |
| Số TT | Nội dung đầu tư | Tổng kinh phớ | Tiến độ thực hiện |
|  |  |  | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 |
|  | Tổng số | 197.746 | 26.581 | 71.005 | 36.848 | 33.538 | 29.773 |
| I | Chi hoạt động thường xuyờn | 14.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 1 | Chi hoạt động thường xuyờn | 14.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| II | Chương trỡnh bảo vệ | 15.301 | 3.036 | 4.935 | 2.423 | 2.523 | 2.383 |
| 1 | Nâng cao năng lực thực hiện pháp luật cho lực lượng kiểm lâm, chính quyền các xó vựng đệm và lực lượng tổ đội QLBVR của thôn bản vựng đệm thuộc Khu bảo tồn thiờn nhiờn Pự Hu | 730 | 226 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| - | Tập huấn nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn, KLV phụ trỏch tiểu khu về thực thi phỏp luật QLBVR; cụng tỏc kiểm tra xử lý vi phạm | 175 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - | Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tổ đội QLBVR; | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - | Xõy dựng chương trỡnh phối hợp với chớnh quyền cỏc xó vựng đệm (xây dựng chương trỡnh phối hợp và tổ chức hội nghị triển khai) | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| - | Xõy dựng Kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR ở cỏc bản người Mụng xó Trưng Lý huyện Mường Lỏt | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - | Khảo sỏt vựng trọng điểm cháy đến từng lô rừng; xây dựng kế hoạch PCCCR và quản lý nương rẫy và tổ chức thực hiện; | 50 | 50 |  |  |  |  |
| - | Xõy dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý sỳng săn, quản lý động vật hoang dó. | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Mua sắm cỏc dụng cụ thiết bị, phương tiện chuyờn dựng cho lực lượng Kiểm lõm thực hiện cụng tỏc bảo vệ rừng, PCCCR. | 958 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 |
| - | Xe gắn mỏy | 130 |  | 130 |  |  |  |
| - | Loa cầm tay | 30 |  | 30 |  |  |  |
| - | Ống nhũm | 40 |  | 40 |  |  |  |
| - | GPS | 48 |  | 48 |  |  |  |
| - | Vong, bạt, mựng | 20 |  | 20 |  |  |  |
| - | Mỏy thổi giú | 140 |  | 140 |  |  |  |
| - | Mỏy cắt thực bỡ | 50 |  | 50 |  |  |  |
| - | Cỏc dụng cụ khỏc | 500 |  | 500 |  |  |  |
| 3 | Xõy dựng cỏc cụng trỡnh phục vụ cho cụng tỏc BVR và PCCCR: | 2.093 | 626 | 1.029 | 146 | 146 | 146 |
| - | Chũi canh lửa cố định; | 1.000 | 500 | 500 |  |  |  |
| - | Bảng tuyờn truyền; | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - | Biển bỏo cấm lửa, | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - | Đường ranh cản lửa đường băng trắng. | 180 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - | Trồng băng xanh cản lửa (28,4 km) | 383 |  | 383 |  |  |  |
| 4 | Tuyờn truyền nõng cao nhận thức cho người dõn: | 652 | 161 | 148 | 128 | 128 | 88 |
| - | Hội nghị tuyờn truyền; | 106 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| - | Xõy dựng cỏc tài liệu tuyờn truyền về BVR, PCCCR và cụng tỏc Bảo tồn thiờn nhiờn; | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| - | Cam kết về BVR, PCCCR đến các hộ gia đỡnh; | 133 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| - | Hướng dẫn, bổ sung cho phự hợp quy ước BV&PT rừng. | 53 | 33 | 20 |  |  |  |
| - | Diễn tập chữa chỏy rừng | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Hệ thống liờn lạc, điện và pin mặt trời cho trạm KL Tà Cúm | 650 |  | 650 |  |  |  |
| 6 | Sữa chữa, cắm bổ sung mốc giới. | 100 |  |  |  | 100 |  |
| - | Sữa chữa mốc giới | 20 |  |  |  | 20 |  |
| - | Cắm bổ sung mốc giới | 50 |  |  |  | 50 |  |
| - | Xây dựng bản đồ mốc giới | 30 |  |  |  | 30 |  |
| 7 | Khoán bảo vệ rừng đặc dụng | 8.700 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| 8 | Khoỏn bảo vệ rừng sản xuất (rừng giàu, rừng trung bỡnh) | 1.418 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| III | Chương trỡnh nghiờn cứu khoa học | 7.185 | 525 | 1.115 | 2.115 | 2.215 | 1.215 |
| 1 | Xõy dựng chương trỡnh giỏm sỏt một số loài động vật, thực vật chỉ thị, quý hiếm trong khu bảo tồn (ĐV: 1 DA, TV: 1 DA) | 1.600 |  |  | 800 | 800 |  |
| 2 | Theo dừi sinh trưởng, phỏt triển Vườn thực vật, điều chỉnh tổ thành và nõng cấp VTV | 800 |  | 800 |  |  |  |
| 3 | Điều tra lâm sản ngoài gỗ, đánh giá nhu cầu đề xuất giải pháp quản lý và xõy dựng 02 mụ hỡnh trồng cỏc loỏi lõm sản ngoài gỗ cú giỏ trị kinh tế cao | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 4 | Đánh giá tác động của các công trỡnh thuỷ điện Trung Sơn, Hồi Xuân đến phõn bố của cỏc loài động vật tại Khu BTTN Pự Hu. | 700 |  |  |  | 700 |  |
| 5 | Tạo giống cây bản địa (Phay sừng) và trồng cải tạo rừng Luồng | 800 |  |  | 400 | 400 |  |
| 6 | Bảo tồn 2 loài quý hiếm Gà lụi trắng, gà tiền tại khu bảo tồn | 900 |  |  |  |  | 900 |
| 7 | Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học trong khu bảo tồn | 1.200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 8 | Xõy dựng 39 ụ tiờu chuẩn định vị, tổ chức theo dừi, đánh giá diễn thế rừng | 585 | 285 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| IV | Chương trỡnh xõy dựng cơ sở hạ tầng | 25.800 | 700 | 8.300 | 6.400 | 5.200 | 5.200 |
| 1 | Xõy dựng trạm biến ỏp 150 KVA cho VP Ban tại bản Khằm xó Hồi Xuõn. | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa, nõng cấp khu làm việc tại bản Khằm xó Hồi Xuõn; | 900 |  | 900 |  |  |  |
| 3 | Xõy dựng nhà ở cho cỏn bộ cụng chức tại VP bản Khằm, xó Hồi Xuõn | 1.700 |  | 1.700 |  |  |  |
| 4 | Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản lý | 2.200 | 200 | 200 | 1.400 | 200 | 200 |
| - | ễ tụ con | 1.200 |  |  | 1.200 |  |  |
| - | Mỏy vi tớnh, thiết bị chuyờn dựng | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Xây dựng trụ sở văn phũng 2 tại bản Yờn xó Hiền Chung gồm: hội trường lớn, nhà bảo tàng phục vụ cho nghiờn cứu khoa học, nhà ở cho cỏn bộ cụng chức. | 16.000 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | Trung tõm tuyờn truyền và giỏo dục mụi trường | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |
| 7 | Hệ thồng đường nội bộ VTV, Hàng rào thộp gai VTV | 3.000 |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| V | Chương trỡnh phục hồi sinh thỏi | 3.700 | 600 | 650 | 650 | 1.200 | 600 |
| 1 | Dự ỏn 661 (1998 - 2015 ) | 3.100 | 600 | 650 | 650 | 600 | 600 |
| - | Khoanh nuụi xỳc tiến tỏi sinh tự nhiờn: | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - | Khoanh nuụi cú trồng bổ sung: | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - | Chăm súc và BV Vườn thực vật: | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - | Chăm sóc rừng trồng: | 100 |  | 50 | 50 |  |  |
| 2 | Cải tạo vườn ươm tại bản Khằm xó Hồi Xuõn đủ khả năng để sản xuất cây giống chất lượng cao phục vụ cho việc trồng rừng. | 600 |  |  |  | 600 |  |
| VI | Chương trỡnh du lịch sinh thỏi | 64.185 | 5.965 | 37.690 | 9.145 | 5.735 | 5.650 |
| 1 | Xõy dựng trung tõm du khỏch | 14.650 | 1.550 | 9.050 | 585 | 1.985 | 1.480 |
| - | Xõy dựng khỏch sạn 2* | 7.500 | 250 | 7.250 |  |  |  |
| - | Khu hướng dẫn thể thao mạo hiểm | 500 |  |  |  | 500 |  |
| - | Bói cắm trại | 100 |  |  | 35 | 35 | 30 |
| - | Mụ hỡnh nhà sàn truyền thống | 1.000 |  | 500 | 500 |  |  |
| - | Trung tâm cứu hộ động vật hoang dó | 800 |  |  |  | 400 | 400 |
| - | Trung tõm nghiờn cứu khoa học | 2.000 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| - | Khu bộ phận quản lý | 2.500 | 1.250 | 1.250 |  |  |  |
| - | Đào tạo nhõn viờn | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Xõy dựng trung tõm thụng tin du khỏch | 5.000 | 2.000 | 2.500 | 500 | 0 | 0 |
| - | Nhà trung tõm | 4.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| - | Bói đỗ xe công cộng, bói đỗ xe dịch vụ vận chuyển | 1.000 |  | 500 | 500 |  |  |
| 3 | Đường bậc đá leo núi, đường mũn diễn giải | 12.900 |  | 2.100 | 6.000 | 2.100 | 2.700 |
| - | Đường lờn cỏc hang đá, thác nước | 3.000 |  | 600 | 600 | 600 | 1.200 |
| - | Đường mũn diẽn giải xuyờn đỉnh Pự Hu | 6.900 |  |  | 3.900 | 1.500 | 1.500 |
| - | Đường mũn, đường bậc đá nối các bản lờn hồ Pha Đay | 3.000 |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 4 | Xõy dựng bến thuyền du lịch | 2.500 |  |  |  | 1.250 | 1.250 |
| 5 | Tại cỏc bản làng | 4.000 | 560 | 2.185 | 1.085 | 85 | 85 |
| - | Cỏc nhà sàn sinh thỏi ở cỏc bản làng | 2.500 |  | 1.500 | 1.000 |  |  |
| - | Khu vệ sinh | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - | Hệ thống cấp nước sạch | 1.000 | 400 | 600 |  |  |  |
| - | Trạm hạ ỏp | 75 | 75 |  |  |  |  |
| - | Đào tạo kỹ năng dịch vụ du lịch | 175 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 6 | Các điểm dừng chân trong rừng | 320 |  |  | 80 | 160 | 80 |
| 7 | Đường vào trung tõm du khỏch tại bản Yờn (Đường cấp VI) | 12.000 |  | 12.000 |  |  |  |
| 8 | Hỗ trợ khôi phục văn hoá dân gian, ngành nghề truyền thống | 500 |  | 200 | 200 | 100 |  |
| 9 | Hệ thống điện | 7.140 | 0 | 7.000 | 140 | 0 | 0 |
| - | Đường dây trung thế 35KV | 7.000 |  | 7.000 |  |  |  |
| - | Trạm biến ỏp 35/0,4-560 KVA | 140 |  |  | 140 |  |  |
| 10 | Khu xử lý nước cấp | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |
| 11 | Trung tõm thu phỏt súng (50KW) | 500 |  |  | 500 |  |  |
| 12 | Xõy dựng 04 mụ hỡnh du lịch du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ thiờn nhiờn tại cỏc bản vựng đệm | 3.200 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |
| 13 | Tập huấn kỹ năng làm du lịch cho cỏc hộ gia đỡnh cỏc bản vựng đệm | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 14 | Quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch của Khu bảo tồn trờn cỏc phương tiện thông tin đại chúng | 275 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| VII | Chương trỡnh dõn sinh kinh tế xó hội | 67.075 | 12.855 | 15.415 | 13.215 | 13.765 | 11.825 |
| 1 | Tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng đất có hiệu quả…; tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản cho ban quản lý 59 thụn (bản), chớnh quyền của 11 xó vựng đệm | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Xõy dựng cỏc mụ hỡnh trỡnh diễn | 3.840 | 250 | 1.400 | 970 | 920 | 300 |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh canh tỏc trờn đất dốc tại các bản đồng bào dõn tộc H'Mụng xó Trung Lý | 1.500 |  | 500 | 500 | 500 |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh quản lý rừng dựa vào cộng đồng. | 500 | 250 | 250 |  |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh trồng rau sạch tại 20 thụn bản vựng đệm | 300 |  | 150 | 150 |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh nuụi cỏ | 240 |  |  | 120 | 120 |  |
| - | Xõy dựng 'Mụ hỡnh' nuụi Gà dưới tỏn rừng Luồng tại Cộng đồng địa phương | 500 |  | 500 |  |  |  |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi Dờ, Bũ sinh sản. | 600 |  |  |  | 300 | 300 |
| - | Xõy dựng mụ hỡnh chăn nuôi lợn lai. | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 3 | Xõy dựng cầu qua suối tại cỏc bản vựng đệm. | 425 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4 | Xõy dựng cỏc cụng trỡnh thuỷ lợi phục vụ cho tưới tiờu và khai hoang lỳa nước | 13.840 | 3.000 | 3.040 | 2.840 | 2.840 | 2.120 |
| - | Xây dựng đập thuỷ lợi nhỏ | 9.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.400 |
| - | Nõng cấp hệ thống thuỷ lợi nhỏ tại 15 thụn bản vựng đệm | 3.000 | 400 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| - | Xây dựng đường ống dẫn nước phục vụ khai hoang lỳa nước | 1.440 | 600 | 240 | 240 | 240 | 120 |
| 5 | Mụ hỡnh trồng rừng thõm canh (Xoan, trẩu) tại xó Trung Lý | 800 |  | 800 |  |  |  |
| 6 | Dự ỏn 147 | 45.600 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 9.120 |
| - | Trồng rừng mới: | 36.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| - | Cải tạo rừng nghốo kiệt: | 9.600 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| 7 | Xõy dựng mụ hỡnh trồng rừng thay thế hiện trạng Le tại xó Trung Lý huyện Mường Lỏt (mỗi mụ hỡnh 10 ha) | 450 |  | 450 |  |  |  |
| 8 | Quy hoạch sử dụng đất cho các bản đồng bào H'Mụng, xó Trung Lý | 520 | 200 | 320 |  |  |  |
| 9 | Xõy dựng mụ hỡnh trồng cõy thuốc Nam tại bản Cụm, xó Nam Tiến | 600 |  |  |  | 600 |  |